Plan Estratégico: Back Office, Métricas y Escalabilidad

e-Tabaco: De Frontend a Operaciones Completas

# El Problema: Back Office Vacío

Has enfocado e-Tabaco en el frontend (catálogo, carrito, checkout). Pero el back office administrativo está vacío. Sin esto, ¿cómo agregarás 200-500 productos por marca? ¿Cómo verás ventas? ¿Cómo lo delegas?

# Estado Actual vs. Lo Que Falta

## ✓ Lo que Existe

Django base configurado

PostgreSQL lista

Decisiones técnicas documentadas

Propuesta de dominio + Deck de presentación

## ✗ Lo que NO Existe (Crítico)

Dashboard de métricas

Gestión de productos (agregar/editar)

Importador CSV (necesario para 500 productos)

Gestión de órdenes

Gestión de inventario

Reportes de ventas

Sistema de roles y permisos

# Prioridad: Construir Back Office ANTES del Lanzamiento

¿Por qué? Sin back office, no puedes:

Agregar 500 productos de forma eficiente

Ver qué se vende (métricas)

Gestionar stock

Delegar a un asistente

Operar el negocio después del lanzamiento

# Plan de Implementación (7 Semanas)

## Fase 1: Backend MVP (Semanas 3-4) ⭐ CRÍTICA

Autenticación: Django Admin + roles básicos

Modelos de BD: Product, Order, Brand, Category

Gestión de Productos: Formulario + Django Admin extendido

Importador CSV: Para cargar 500 productos en 2 minutos

Dashboard Mínimo: Ingresos hoy, últimas 10 órdenes, top productos

## Fase 2: Frontend MVP (Semanas 1-2)

Landing page

Catálogo con filtros

Ficha de producto

Carrito básico

Gate de edad

## Fase 3: Checkout + Pagos (Semanas 5-6)

Integración Mercado Pago

Página de checkout

Email de confirmación

Gestión de órdenes

# Respuesta a Tus Dudas

## ❓ "¿Cómo veremos las métricas?"

Fuentes de datos:

Google Analytics (GTM): Visitas, usuarios, tráfico. Ya está integrado.

Dashboard Personalizado: Ingresos, órdenes, productos top. Lo construyes.

Base de Datos: Reportes SQL: "¿Cuánto vendimos hoy?", "¿Top 5 productos?"

Reportes en Excel: Descarga manual cada mes (ventas, márgenes, rentabilidad)

## ❓ "¿Cómo agregaremos 500 productos?"

Respuesta: CSV + Importador

1. Editas catálogo en Excel (nombre, precio, marca, stock)

2. Renombras imágenes: marca-tipo-peso.jpg

3. En back office: click "Importar CSV" + sube archivo

4. Sistema crea 500 productos en 2 minutos

5. Revisa, corrige si hay errores, publica

## ❓ "¿Cómo delegamos el back office?"

Con Django Admin extendido + documentación simple

El asistente NO necesita saber código

Aprende a usar Django Admin en 2-3 horas

Solo puede hacer lo que le permites (permisos granulares)

Documentación: manual de usuario (2 páginas) + plantilla Excel

## ❓ "¿Qué pasa con las 3 marcas?"

Opción recomendada: Back office único con filtros por marca

Un dashboard centralizado

Asistente 1 ve solo clubdeltabaco (por rol)

Asistente 2 ve solo purotabaco (por rol)

Asistente 3 ve solo zonatabaco (por rol)

Reportes comparativos (las 3 marcas lado a lado)

# Arquitectura Recomendada

Todo en un monorepo Django, con estas capas:

Frontend (Público): Catálogo, carrito, checkout → es lo que ven los clientes

Back Office (Admin): Gestión de productos, órdenes, métricas → para ti y asistentes

APIs (REST): Endpoints para conectar con sistemas externos si es necesario

Integraciones: Google Analytics, Mercado Pago, Email → todo integrado

# Conclusión: Próximos Pasos

No estás atrasado. Pero descuidar el back office desde el inicio es error común. Ahora que lo viste, arreglarlo cuesta 3-4 semanas, que es factible.

## Inmediato (esta semana)

Decidir: ¿Django Admin o Panel custom?

Diseñar modelos de BD (Product, Order, Brand)

Planificar importador CSV

## Próximo (semanas 3-4)

Implementar back office MVP

Cargar productos (CSV)

Testear con ventas ficticias

## Después (semanas 5+)

Checkout y pagos reales

Dashboard de métricas

Documentación para delegar